|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| PATVIRTINTARokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. d. įsakymu Nr. PRITARTARokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS- |
|
|
|
|
|
|
|  |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rokiškio m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(2008 - 2017)-ŲJŲ METŲ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rokiškio miesto TPDR NR.: T00070490 (000731000873) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **STEBĖSENOS** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ATASKAITA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TURINYS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **I**  | **ROKIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. | Miesto išorės struktūra |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Miesto vidinė struktūra |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Kraštovaizdžio apsauga |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. | Gyvenamųjų teritorijų plėtra |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. | Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. | Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. | Susisiekimo sistema |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. | Techninė infrastruktūra |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **II**  | **IŠVADOS** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **III**  | **PROGNOZĖS** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IV**  | **SIŪLYMAI** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **V**  | **PRIEDAI** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I**  | **ROKIŠKIO MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 1 | **Miesto išorės struktūra** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 0 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 2 |  |

 |  |  |  |
|  | 1.1 | Rokiškio miestas Panevėžio apskrities kontekste | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 1 |

 |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Panevėžio apskrities teritorijos urbanistinis karkasas ir teritoriniai ryšiai atspindi pagrindines urbanistines integracijos ašis. Tokia ašimi tarptautiniu mastu galima laikyti Panevėžio-Rokiškio-Daugpilio-Pskovo-Sankt-Peterburgo kryptį | Parengtų sektorinių galimybių studijų skaičius; Parengtų investicinių programų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 1.2 | Rokiškio miesto ir gretimybių tarpusavio interesai ir ryšiai | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 1 |

 |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Apgyvendinimo sistemos plėtros srityje yra siekiama optimalios urbanistinės struktūros palaikymo, pasirinktų plėtros krypčių stimuliavimo ir bendros visam arealui aktualios plėtros politikos įgyvendinimo | Parengtų urbanistinių galimybių studijų skaičius;Parengtų investicinių programų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | 1. Po BP patvirtinimo praėjo nemažas laiko tarpas, bet neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. Reiškia, BP sprendinys yra labiau deklaratyvus negu konstruktyvus. 2. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, kurie neturi būti akcentuojami nes yra planinio ūkio vystymo ar viešųjų ryšių akcentai.3. Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. 4. Pastoviai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemones labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos Sąjungos fondų paramą. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2 | **Miesto vidinė struktūra** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 3 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 8 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 11 |  |

 |  |  |  |
|  | 2.1 | Miesto struktūra | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Nauju teritorijų plėtra, kai prie miesto prijungiamos priemiesčio teritorijos, link Kavoliškio kaimo, įjungiant į miesto struktūra Parokiškės, Serapiniškio, Gabriškio, Pagrandžių kaimus ar jų dalis | Parengtų TPD skaičius  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintos priemonės - 24Parengta 12 vnt. techninių-darbo projektų, Modernizuota 12 vnt. daugiabučių gyv. namų |  |
|  | 2.1.2 | Miesto plėtra pietinėje dalyje - iki magistralinio kelio Panevėžys - Daugpilis | Parengtų TPD skaičius  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2.2 | Miesto teritorijos žemės naudojimas ir funkcinės zonos. Teritorijos naudojimo  | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 1 |

 |  |  |  |
|  | 2.2.1 | Subalansuotas polifunkcinis miesto atskirų kvartalų užstatymas – bendra tvarka | Parengtų TPD skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintos priemonės – 16Parengta 16 kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų |  |
|  | 2.3 | Miesto teritorijų plėtros strategija | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 5 |

 |  |  |  |
|  | 2.3.1 | Numatomas kompleksinis gerbūvio, užstatymo ir infrastruktūros atnaujinimas bei modernizavimas gyv. daugiabučiuose rajonuose Vilties, Panevėžio, Taikos gatvių kvartale; Aukštaičių gatvės rajone | Parengtų DP skaičius;Parengtų techninių projektų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  |  |
|  | 2.3.2 | Teritorijų konversija mišraus užstatymo teritorijose vystant pagrindinės miesto ašies aktyvumą Respublikos gatvėje | Parengtų DP skaičius;Parengtų techninių projektų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 2.3.3 | Sodininku bendrijų teritorijų konversija į individualių gyvenamųjų namu teritorijas, kompleksiškai su jų inžinerinės bei susisiekimo infrastruktūros plėtra | Parengtų DP skaičius;Parengtų techninių projektų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 2.3.4 | Baigti formuoti gyvenamosios statybos struktūras (kvartalus) mieste: Vilties kvartale, Aušros g., Dariaus ir Girėno g. bei Pandėlio g. sankirtoje, Juodupės g. ir Lašo g. | Parengtų DP skaičius;Parengtų techninių projektų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Parengti detalieji planai |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2.3.5 | Kompleksinis žaliųjų miesto jungčių tvarkymo prioritetas: Laukupės upelio prieigų sutvarkymas visuomenės poreikiams | Parengtų DP skaičius;Parengtų techninių projektų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Numatoma rengti projektą Laukupės upelio prieigų sutvarkymui 2016 m. |  |
|  | 2.4 | Miesto centrų sistema | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  | 2.4.1 | Centro - senamiesčio teritorija saugoma ir tvarkoma pagal specialiuosius paveldo saugos reikalavimus. Reprezentacinė teritorija tvarkoma ir formuojama, saugant istorinio centro urbanistinės struktūros elementus, užstatymo estetinį poveikį miesto istorinei daliai | Parengtų DP skaičius;Parengtų techninių projektų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 2.4.2 | Paslaugų centrų sistemos formavimas prie Panevėžio, Respublikos ir A.Strazdelio gatvių sankryžos | Parengtų DP skaičius;Parengtų techninių projektų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 2.4.3 | Lokalinis centras ties Taikos ir Vilties gatvių susikirtimu | Parengtų DP skaičius;Parengtų techninių projektų skaičius | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliaisiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3 | **Kraštovaizdžio apsauga** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 6 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 12 |  |

 |  |  |  |
|  | 3.1 | Gamtinio karkaso formavimas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Kraštovaizdžio politikos programos, užtikrinančios gamtinio karkaso formavimą, apsaugą ir tvarkymą, parengimas ir vykdymas | Programos parengimas | RRSA, LR AM  | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Pastaraisiais metais nenumatyta |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.1.2 | Rokiškio miesto miškai priskiriami rekreacinių (IIB) miškų grupei. Pagal rekreacijos pobūdį ir žmonių lankymosi intensyvumą, šie miškai išskiriami į du pogrupius – miško parkų (intensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai) ir miesto miškų (ekstensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai) | Parengtų projektų skaičius | RRSA, LR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Miesto miškų pritaikymo lankymui darbai dėl lėšų trūkumo vykdomi epizodiškai arba visai nevykdomi.Gamtinio karkaso teritorijoje numatytas rengti Laukupės upelio Rokiškio m. kraštovaizdžio tvarkymo projektas. |  |
|  | 3.1.3 | Gamtinio karkaso teritorijų bei tvarkymo zonų ribų tikslinimas, apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimas pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis (M1, M2, M3, S1, S2, S3) | Parengtų projektų skaičius  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Tiksliniai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektai nerengiami ir neįgyvendinami. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.1.4 | Gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektų - miškų, atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą, rengimas ir vykdymas | Parengtų projektų skaičius  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Parengti atskirųjų želdynų įrengimo projektai:•Rotary klubo parkas prie Vilties g.•Muzikos skveras prie Kauno g |  |
|  | 3.2 | Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.2.1 | Vientiso ekologinio tinklo suformavimas esamų miškų, pelkių, vandenų ir kitų natūralių ekosistemų, svarbių biologinės įvairovės palaikymui pagrindu | Ekologinio tinklo formavimo schemos parengimas | RRSA, LR AM | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Parengus Rokiškio miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, bus lengviau planuoti reikiamus veiksmus ir priemones |  |
|  | 3.2.2 | Savivaldybės saugomų draustinių steigimas ir gamtos paveldo objektų skelbimas | Parengtų projektų skaičius Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Parengus Rokiškio miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, bus lengviau planuoti reikiamus veiksmus ir priemones |  |
|  | 3.2.3 | Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų bei tvarkymo reglamentų nustatymas | Parengtų projektų skaičius Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Tikslinga parengti visų miesto paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir tvarkymo reglamentų nustatymo planą |  |
|  | 3.3 | Žaliųjų plotų sistemos vystymas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 4 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 5 |

 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.3.1 | Žaliųjų teritorijų sutvarkymo ir pritaikymo poilsiui programos parengimas ir vykdymas | Programos parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Žaliųjų teritorijų sutvarkymo ir pritaikymo poilsiui programa gali būti rengiama kaip sudėtinė Rokiškio miesto kraštovaizdžio politikos programos dalis |  |
|  | 3.3.2 | Žaliųjų plotų sistemos vystymo specialusis ir/ar detalieji planai siekiant suformuoti ir įteisinti miškų bei atskirųjų želdynų teritorijas | Parengtų projektų skaičius  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Rengiami ir įgyvendinami Rokiškio miesto bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų teritorijų techniniai projektai |  |
|  | 3.3.3 | Aikščių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Nepriklausomybės, J. Šmuškevičiaus | Parengtų projektų skaičius  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintos priemonės - 1 Vykdomos priemonės - 1Parengtas ir įgyvendintas Nepriklausomybės aikštės techninis projektas;Parengtas, bet neįgyvendintas J. Šmuškevičiaus a. sutvarkymo techninis projektas |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 3.3.4 | Parkų (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Rokiškio dvaro sodybos, Rokiškio miesto tvenkinių, Tremtinių, Skulptūrų, Ligoninės, Velniakalnio, Žydų senųjų kapinių, Laukupės slėnio | Parengtų projektų skaičius  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Įgyvendintos priemonės - 2Vykdomos priemonės – 1Parengti techniniai projektai: •Rokiškio miesto tvenkinių (projektas įgyvendintas dalyje teritorijos);•Šepkos skulptūrų parko (įgyvendintas);•Velniakalnio parko (baigiamas įgyvendinti) su ES lėšomis ir tęsiamas tvarkymas privačių asmenų Velniakalnio bendruomenės jėgomis) |  |
|  | 3.3.5 | Skverų ir žaliųjų jungčių (kitos paskirties žemė, bendro naudojimo teritorijos) realizacija: Skverai (8), Žaliosios jungtys | Parengtų projektų skaičius  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Vykdomos priemonės - 2Parengti atskirųjų želdynų įrengimo projektai:•Rotary klubo parkas prie Vilties g.•Muzikos skveras prie Kauno g. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Žaliųjų plotų sistemos vystymas - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | 1. Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos.2. Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.3. Rengiant DP ar SP tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima tinkamai pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 4 | **Kultūros paveldo teritorijų tvarkymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 4 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 9 |  |

 |  |  |  |
|  | 4.1 | Kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir panaudojimo nuostatos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 4 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 5 |

 |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Urbanistinės vietos. Rokiškio miesto istorinis centras. Saugoti, pritaikant viešajam pažinimui ir naudojimui išsaugant ir vystant visas miestui būdingas funkcijas | Parengti specialųjį planą, patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir parengtipaveldotvarkos projektą. | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Parengtas Rokiškio m. istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, patvirtintas 2011-08-16 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 4.1.2 | Statinių kompleksai, statiniai. Buv. Rokiškio dvaro sodyba. Sakralinių statinių kompleksas. Apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir naudojimas. | Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas.Tvarkybos projektų, apsaugos reglamentųparengimas. | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Rokiškio šv.Mato bažnyčios vitražų restauravimo darbai vykdomi 2014-2016.Restauravimo tvarkybos darbai 2014-2016 vykdomi.Parengti techniniai projektai ir darbo projektai Rokiškio dvaro sodybos statiniams: 2 vnt. oficinų, kumetynas Nr. 1 ir Nr. 2, rūsiams, ūkvedžio namui, svirnui. Restauruotas kumetynas Nr. 2 ir 2 vnt. oficinų. |  |
|  | 4.1.3 | Laidojimo vietos: Lietuvos karių kapai, Vokietijos karių kapinės, kt. kapinės | Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Rokiškio m. senosiose žydų kapinėse teritorija nustatyta tikslinti nėra poreikio,2014 m.- pastatytas atminimo paminklas |  |
|  | 4.1.4 | Įvykių vietos: Rokiškio m. aikštė, mūšių vietos | Specialiųjų planų parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | Nenumatoma tikslinti teritorijų ir apsaugos zonų ribų  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 4.1.5 | Monumentai: Lietuvos Nepriklausomybės paminklas | Specialiojo plano parengimas, nustatant ar patikslinant teritorijos ir apsaugos zonos ribas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | 2015-2016 vykdomi Nepriklausomybės paminklo skulptūrų konservavimo darbai, 2016 m. atliekami J.T.Vaižganto paminklo restauravimo darbai |  |
|  | 4.2 | Kultūros paveldo vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo programos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 4.2.1 | Etninės kultūros plėtros valstybinė programa  | Programos įgyvendinimas | RRSALR KM | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 4.2.2 | Ilgalaikė dvarų paveldo objektų – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa | Programos įgyvendinimas | RRSALR KM | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 4.2.3 | Ilgalaikė medinių dvarų paveldo objektu tvarkymo darbų programa“ | Programos įgyvendinimas | RRSALR KM | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 4.2.4 | Kultūrinio turizmo plėtros programa. | Programos įgyvendinimas | RRSALR KM | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami.  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius - KPD. Tikslinga šias įgyvendinimo priemones deleguoti į strateginio planavimo dokumentus. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 5 | **Gyvenamųjų teritorijų plėtra** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 1 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 2 |  |

 |  |  |  |
|  | 5.1 | Gyvenamųjų teritorijų plėtros strategija | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 5.1.1 | Gyvenamosios statybos vystymas. Naujų teritorijų poreikis -126-133 ha: - Daugiaaukštė statyba - 5,8-6,4 ha; - Mažaaukštė statyba - 30-32 ha; - Sodybinis užstatymas - 90,2-94,6 ha | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius - 16Parengta 445 projektai |  |
|  | 5.1.2 | Gyvenamojo fondo didinimas 1 gyventojui iki 30,6 kv.m | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 6 | **Socialinės - kultūrinės infrastruktūros vystymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 2 |  |
| Vykdomos priemonės: 5 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 9 |  |

 |  |  |  |
|  | 6.1 | Švietimo ir mokslo infrastruktūra | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 2 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 6.1.1 | Reorganizuoti ir išplėsti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą: - Atlikti darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ ir darželio-mokyklos ,,Varpelis“ vidaus struktūros pertvarkymą; Plėtros teritorijoje įsteigti lopšelį-darželį | DP parengimas;Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta | 2015-12-31 | Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 6.1.2 | Reorganizuoti ir išplėsti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą: -Reorganizuoti Romuvos gimnaziją į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą; - Reorganizuoti Juozo Tubelio gimnaziją į Rokiškio gimnaziją ir Rokiškio pagrindinę mokyklą; - plėtros teritorijoje įsteigti pradinę mokyklą | DP parengimas;Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta | 2015-12-31 | Įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas |  |
|  | 6.2 | Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 6.2.1 | Išlaikyti esamą ligoninių tinklą | Faktas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  | 6.2.2 | Išlaikyti esamą ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą | Faktas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 6.3 | Socialinė infrastruktūra | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 6.3.1 | Mieste įsteigti savarankiško gyvenimo namus | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 6.3.2 | Mieste įsteigti krizių centrą moterims ir vaikams | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 6.4 | Kultūrinė infrastruktūra | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 3 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  | 6.4.1 | Išlaikyti esamą kultūros namų tinklą | Faktas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  | 6.4.2 | Išlaikyti esamą viešųjų bibliotekų tinklą | Faktas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  | 6.4.3 | Išlaikyti esamą muziejų tinklą | Faktas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.Socialinė infrastruktūra-Bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Kultūrinė infrastruktūra-BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | Švietimo ir mokslo infrastruktūra-Nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu.Socialinė infrastruktūra-Tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 7 | **Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 0 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 4 |  |

 |  |  |  |
|  | 7.1 | Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 7.1.1 | Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos realizavimas | Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.1.2 | Naujos 24,6 ha pramonės teritorijos Ežero skersgatvyje įsteigimas | DP parengimas;Projektų parengimasInvesticijų dydis (Eur) | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 7.1.3 | Poreikio visuomeninei-komercinei statybai (38-40 ha) realizavimas | DP parengimas;Projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 8 | **Susisiekimo sistema** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Vykdomos priemonės: 3 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 7 |  |

 |  |  |  |
|  | 8.1 | Susisiekimo sistema | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 3 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 7 |

 |  |  |  |
|  | 8.1.1 | Rokiškio miesto aplinkkelio nutiesimas (7,1 km) | Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, techninis projektas, statyba | RRSA; LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 8.1.2 | Poreikis gatvių ir aikščių tinklui (19-20) ha | Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba | RRSA; LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | 2016 m. planuojama 0,12 ha |  |
|  | 8.1.3 | Naujai įrengtos C1 ir C2 kategorijų gatvės (2,4 km) | Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 8.1.4 | Naujai įrengtos D kategorijos struktūrinės gatvės (13,5 km) | Detalieji planai; žemės paėmimas visuomenės poreikiams; techniniai projektai; statyba | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - Topolių g. 0,652 km- 2016 m. bus įrengta Perkūno g. 0,198 km |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  |  |
|  | 8.1.5 | Maršrutinio transporto tinklo didinimas (7,5 km gatvių kuriuose numatomi nauji viešojo transporto maršrutai) | Naujas maršrutinis tinklas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 8.1.6 | Degalinių tinklo plėtra (3 naujos degalinės) | Detalieji planai; techninis projektas; statyba | PL | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 8.1.7 | Dviračių takų tinklo plėtra (23 km) | Techninis projektas; statyba | RRSA; LAKD | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - Kauno g. 0,867 km- Laisvės g. 0,635 km |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9 | **Techninė infrastruktūra** | 2008 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| Įgyvendintos priemonės: 3 |  |
| Vykdomos priemonės: 10 |  |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 16 |  |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |  |
| Iš viso: 29 |  |

 |  |  |  |
|  | 9.1 | Ekoinžinerinė struktūra. Vandentieka | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 3 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 9.1.1 | Naujų vandentiekio tinklu plėtra (49 km) | SP parengimas;Techninių projektų parengimasRealizacijos ilgis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Iki 2016-07-11 įrengta naujų vandentiekio tinklų: 16,91 km |  |
|  | 9.1.2 | Esamo vandentiekio tinklo rekonstrukcija (24 km) | SP parengimas;Techninių projektų parengimasRealizacijos ilgis km  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Iki 2016-07-11 rekonstruota vandentiekio tinklų 0,64 km |  |
|  | 9.1.3 | Vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Vykdoma pastoviai |  |
|  | 9.1.4 | Plėtoti vandentiekį sodų bendrijose | SP parengimas;Techninių projektų parengimasRealizacijos ilgis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.2 | Ekoinžinerinė struktūra. Vandenvala | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  | 9.2.1 | Plėsti buitinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą (42 km) | SP parengimas;Techninių projektų parengimasRealizacijos ilgis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Iki 2016-07-11 įrengta naujų buitinių nuotekų tinklų 28,07 km |  |
|  | 9.2.2 | Rekonstruoti esamus nuotekų surinkimo tinklus (22 km) | SP parengimas;Techninių projektų parengimasRealizacijos ilgis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.2.3 | Rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius pritaikant juos azoto, fosforo junginių šalinimui | Realizacija  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | 2009 m. rekonstruoti Rokiškio NVĮ.Našumas: 47700 GE; 5500 m3/d. Reikalavimai valytoms nuotekoms: ChDS 125 mg/l; BDS5 15 mg/l; Bendrasis azotas 15 mg/l;Bendrasis fosforas 2 mg/l |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.3 | Ekoinžinerinė struktūra. Lietaus nuotekos | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  | 9.3.1 | Naujų lietaus kanalizacijos tinklų plėtra 26,0 km | SP parengimas;Techninių projektų parengimasRealizacijos ilgis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.3.2 | Įrengti 35 naujus nuotekų valymo įrenginius ties jais | Techninių projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.3.3 | Įrengti 20 naujų išleidėjų | Techninių projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.4 | Ekoinžinerinė struktūra. Atliekų tvarkymas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 3 |
| Vykdomos priemonės: 1 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 6 |

 |  |  |  |
|  | 9.4.1 | Rokiškio sąvartyną uždaryti ir rekultivuoti | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta |  | Tai rajono BP sprendinys |  |
|  | 9.4.2 | Buitines atliekas rinkti konteineriniu būdu ir šalinti regioniniame sąvartyne | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta | 2015-12-31 | Atliekos šalinamos Panevėžio regioniniame sąvartyne ir renkamos konteineriniu būdu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  |  |
|  | 9.4.3 | Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą, plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą | Aikštelių įrengimas  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta | 2015-12-31 | Įgyvendinta ir toliau plėtojamaIki 2019 m. planuojama papildomai įrengti 14 atliekų surinkimo konteinerių pastatymo aikštelių, jose pastatyti konteinerius |  |
|  | 9.4.4 | Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto ir šalinti specializuotoje atliekų kompostavimo aikštelėje šalia esamo Šemetų sąvartyno  | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Įgyvendinta | 2015-12-31 | - |  |
|  | 9.4.5 | Sukurti specializuotų buityje susidarančių atliekų pavojingų atliekų surinkimo tinklą | Aikštelių įrengimas  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Pavojingų atliekų surinkimo punktas įrengtas Donelaičio g. 16, Rokiškio m. |  |
|  | 9.4.6 | Statybos ir griovimo atliekas nukreipti į atitinkamas atliekas perdirbančias įmones Panevėžyje | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  |  |
|  | 9.5 | Energetinės infrastruktūros vystymas. Elektros energijos tiekimas ir gamyba | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 9.5.1 | Demontuoti 11,7 km orinių 10 kV elektros linijų | Techninių projektų parengimasRealizacijos ilgis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.5.2 | Įrengti 12,4 km naujų kabelinių 10 kV elektros linijų | Techninių projektų parengimasRealizacijos ilgis km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.5.3 | Įrengti 18 naujų transformatorinių | Įrengimas  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.5.4 | Pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines | Įrengimas  | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.6 | Energetinės infrastruktūros vystymas. Gamtinių dujų tiekimas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 0 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 3 |

 |  |  |  |
|  | 9.6.1 | Parengti Rokiškio miesto dujofikavimo specialųjį planą | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.6.2 | Nutiesti magistralinį dujotiekį nuo Panevėžio iki Rokiškio | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.6.3 | Kavoliškio kaimo vakarinėje dalyje įrengti dujų skirstymo stotį (DSS) | Techninių projektų parengimas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.7 | Energetinės infrastruktūros vystymas. Centralizuotas šilumos tiekimas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 4 |

 |  |  |  |
|  | 9.7.1 | Tęsti esamų šiluminių trasų rekonstrukciją naudojant bekanalę technologiją | Techninių projektų parengimasRealizacija km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Pastoviai vykdoma |  |
|  | 9.7.2 | Išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus | Faktas | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | Pastoviai vykdoma |  |
|  | 9.7.3 | Rekonstruoti rajoninę katilinę, vietoj mazutą naudojančių katilų, pritaikant gamtinių dujų kurą naudojančius katilus | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingivykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Deleguota | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  | 9.7.4 | Atlikti galimybių studiją, įvertinančią rajoninės katilinės pritaikymą kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai | Realizacija | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Nepradėta vykdyti |  | - |  |
|  | 9.8 | Energetinės infrastruktūros vystymas. Ryšių infrastruktūros vystymas | 2008 | 2018 |

|  |
| --- |
| Įgyvendintos priemonės: 0 |
| Vykdomos priemonės: 2 |
| Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 |
| Neįgyvendintos priemonės: 0 |
| Iš viso: 2 |

 |  |  |  |
|  | 9.8.1 | Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą | Techninių projektų parengimasRealizacija km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  | 9.8.2 | Plėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą | Techninių projektų parengimasRealizacija km | RRSA | Kita |  | 2008 | 2018 | Vykdoma |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | TEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | NEIGIAMOS TENDENCIJOS: |  |
|  | - |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | **II.** **Išvados: 2013 - 2017 Rokiškio miesto bendrojo plano įgyvendinimas**Neigiamos tendencijos: 1. Po bendrojo plano patvirtinimo neparengtos nei sektorinės galimybių studijos, nei investicinės programos. 2. Pastoviai rengiamos sektorinių galimybių ar investicinės studijos leistų įgyvendinimo priemones labiau suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidinti prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudaryti palankesnes sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos sąjungos fondų paramą.2. Miesto vidinė struktūraTeigiamos tendencijos: BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. O jų įgyvendinimui ir tikslinimui detaliaisiais planais dar nebuvo realaus poreikio. Parengta 12 vnt. techninių - darbo projektų. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.3. Kraštovaizdžio apsauga Neigiamos tendencijos:1. Nėra koordinuotos kraštovaizdžio apsaugos politikos.2. Tikslinga parengti miesto kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones, kurios apimtų gamtinio karkaso formavimo, gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos bei biologinės įvairovės apsaugos priemones ir sprendinius. Toks veiksmas sudarytų racionalias prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.3. Rengiant detaliuosius ar specialiuosius planus tikslinga įvertinti jų aplinkos gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemonių konkretizavimą pagal nustatytas kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Tokiu būdu bus galima tinkamai pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui gyvenamos aplinkos gretimybėse vystyti.4. Vykdant BP sprendinius reikia parengti gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo projektus: atskirųjų želdynų įveisimo ir tvarkymo, pažeistų teritorijų, vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo ir kitų darbų, galinčių sustiprinti teritorijos gamtinį karkasą ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės pusiausvyros palaikymą. Tokios priemonės sudarytų prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui racionaliai vystant gamtinį karkasą. Teigiamos tendencijos: BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.4. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymasTeigiamos tendencijos:Nors Savivaldybė kultūros paveldo apsaugos, naudojimo ir tvarkymo atvejais turi tik iniciatyvos teisę, organizatorius – KPD, BP sprendiniai yra sėkmingai įgyvendinami.  5. Gyvenamųjų teritorijų plėtraTeigiamos tendencijos: BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.6. Kultūros paveldo teritorijų tvarkymasTeigiamos tendencijos: Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.Socialinė infrastruktūra - bendrieji BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Kultūrinė infrastruktūra - BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.Neigiamos tendencijos: Švietimo ir mokslo infrastruktūra - nors BP sprendiniai parengti tiksliai, jų pagrindu numatyta tiksli priemonių programa neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos bet kuriuo finansiškai patogiu metu.Socialinė infrastruktūra - tokios tikslios priemonės neturėtų būti BP sprendinys. BP turėtų numatyti objektų atsiradimo prielaidas, kurios galėtų būti realizuotos  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | bet kuriuo finansiškai patogiu metu.7. Prekybos, pramonės, verslo ir komunalinių teritorijų vystymasTeigiamos tendencijos: BP sprendiniai parengti kvalifikuotai ir tiksliai. Rengiant projektus pagal miesto BP sprendinius, poreikio jų keitimui nebuvo.8. Susisiekimo sistemaTeigiamos tendencijos: BP sprendiniai infrastruktūros plėtrai parengti kvalifikuotai, tiksliai ir yra įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių.9. Techninė infrastruktūraTeigiamos tendencijos: BP sprendiniai įgyvendinami priklausomai nuo realizacijos poreikių ir galimybių. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **III.**  | **Prognozės** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2018 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 10-15% apimtį. Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius pritaikant juos 2014 m. pasikeitusios teisinės bazės reikalavimams. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IV.**  | **Siūlymai:** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Tikslinga visas Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas iš dalies atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.Keičiant Rokiškio miesto bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dėl bendrojo plano keitimo:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | BP sprendiniai yra labai racionalūs, konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę. Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą paraiškoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas.Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą, galima teigti, kad būtų tikslinga tobulinti ir revizuoti BP sprendinius. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dėl bendrojo plano koregavimo:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiti siūlymai:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |