Rokiškio rajono savivaldybės administracijos                                                                  direktoriaus 2012 m. vasario 1d įsakymo Nr. AV - 104

priedas

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ  2017 METŲ LAIKOTARPĮ

Kristina Gačionienė

Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMAS

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijai | Finansavimo šaltiniai | Faktiškai patvirtinti asignavimai n - iesiems metams | Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | planuotosios reikšmės | faktinės reikšmės | Panaudojimo procentas |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę | 9 | P-5-1-1-3 | Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius | 5 | 12 | 240% | SB | 350,00 | 350,00 |
| 1 | 3 | 11 | Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas | 9 | P-5-1-3-11 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100% | SB | 14,47 | 14,47 |
| 1 | 3 | 15 | Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas | 9 | P-5-1-2-15 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100% | SB | 5,8 | 5,8 |
| 1 | 1 | 6 | Techninių projektų vykdymas | 9 | P-5-1-1-6 | Investicinių projektų skaičius | 14 | 22 | 157% | BP | 258,00 | 258,00 |
| 1 | 2 | 1 | Juodupės komunalininkas paskolai dengti | 9 | P-5-1-2-1 | Juodupės komunalininkas paskolų skaičius | 1 | 1 | 100% | SB | 50,00 | 50,00 |
| 1 | 2 | 2 | Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją | 9 | P-5-1-2-2 | Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius | 2 | 2 | 100% | SB | 86,00 | 86,00 |
| 1 | 3 | 2 | Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra | 9 | P-5-1-3-1 | Įgyvendintų Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymo ir plėtros projektų skaičius | 1 | 1 | 100 % | ES VB SB | 119.74 10.57 17.76 | 119.74 10.57 17.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 148.07 | 148.07 |
| 1 | 3 | 8 | Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas | 19-28 | P-5-1-3-9 | Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius | 10 | 10 | 100% | SB | 747.61 | 747.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SP | 105.19 | 105.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 852.80 | 852.80 |
| 1 | 3 | 9 | Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas | 19-28 | P-5-1-3-7 | Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius | 10 | 10 | 100% | SB | 12,20 | 12,20 |
| 1 | 4 | 1 | Vietinės reikšmės kelių priežiūra | 9 | P-5-1-4-1 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 1751 | 1751 | 100% | SB | 16,00 | 16,00 |
| 1 | 4 | 2 | Vietinės reikšmės kelių plėtra | 9 | P-5-1-4-2 | Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 7,7 | 7,7 | 100% | VB | 1631,60 | 1631,60 |
| 1 | 4 | 6 | Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas | 9 | P-5-1-4-6 | Rekonstruota gatvė, m | 930 | 930 | 100% | SB ES Iš viso: | 79,00 410,30 489,30 | 79,00 410,30 489,30 |
| 1 | 4 | 10 | Pergalės gatvės rekonstrukcija | 9 | P-5-1-4-10 | Rekonstruota gatvė, m | 125 | 125 | 100% | VB | 30.00 | 30.00 |
| 1 | 4 | 12 | Kalnų g. rekonstrukcija | 9 | P-5-1-4-12 | Rekonstruota gatvė, m | 638 | 638 | 100% | VB | 253.00 | 253.00 |
| 2 | 1 | 5 | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir (arba) detalieji planai | 2 | P-5-2-1-1 | Parengtų detaliųjų planų skaičius | 30 | 45 | 150% | SB | 28,10 | 28,10 |
| 2 | 1 | 6 | Žemės sklypų kadastriniai matavimai | 2 | P-5-2-1-3 | Atliktų kadastrinių matavimų skaičius | 30 | 45 | 150% | SB |  |  |

Išvada. Priemonė „Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais)“ įvykdyta 100 procentų. Vykdoma daugiabučių gyvenamųjų, privačių ir  viešųjų pastatų renovacija.

Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami techniniai projektai, vykdant darbus pagal valstybės investicijų programą ir ES struktūrinių fondų lėšomis:

2017 metais gautos lėšos panaudotos:

sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos darbai (šildymo sistemos, šilumos punkto, vėdinimo sistemos, technologinės sistemos, elektrotechninės sistemos, apdailos, sklypo sutvarkymo, priešgaisrinės sistemos darbams), panaudota 1372,00 tūkst. Eur;

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato (Riomerio g. 1) rekonstrukcija – 408,00 tūkst. Eur (buvo atliekami bendrieji ir specialieji rekonstrukcijos darbai (atnaujinta dalis grindų, pakeistos durys, buvo tęsiami vidaus patalpų (lubų ir sienų) apdailos darbai, vidaus vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai, vidaus šildymo tinklai, vėdinimo automatikos darbai, vidaus elektros darbai);

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato rekonstravimo darbai (pakeista dalies II aukšto klasių ir kabinetų grindų danga, atlikti II aukšto koridoriaus, dalies klasių ir kabinetų visų laiptinių sienų ir lubų dažymo darbai), panaudota 38,11 tūkst. Eur;

projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, rekonstravimas, pristatant priestatą bei kiemo statinių paprastasis remontas“ (rekonstravimo darbai ir priestato statybos darbai), panaudota 107,00 tūkst. Eur.

Europos Sąjungos lėšų 2017 metais buvo panaudota 670,63 tūkst. Eur. Buvo įgyvendinamas projektas „Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ (veikloms panaudota 97,095 tūkst. Eur), projektas „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“ (teritorijos prie Respublikos gatvės (buvusio turgelio) sutvarkymo ir apšvietimo atnaujinimo Panevėžio, P. Širvio ir Jaunystės gatvėse darbams panaudota 119,74 tūkst. Eur), Kauno gatvės rekonstrukcijos darbams panaudota 453,80 tūkst. Eur.

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2017 metais Rokiškio rajono savivaldybei iš viso buvo skirta 1631,6 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1315,7 tūkst. Eur, tikslinio finansavimo – 315,9 tūkst. Eur. Tikslinės lėšos panaudotos kelio Rokiškis–Kavoliškis kapitaliniam remontui užbaigti ir privažiavimo kelio į Kalneliškių kapines ir automobilių stovėjimo aikštelėms kapitališkai suremontuoti. Skaičiuojamosios lėšos panaudotos Rokiškio rajono seniūnijose esančioms eismo reguliavimo ir saugumo didinimo priemonėms prižiūrėti bei diegti; rajono keliams ir gatvėms lyginti, žvyruoti, asfalto duobėms taisyti ir pralaidoms remontuoti; Rokiškio miesto gatvių priežiūrai žiemos sezono metu (iš viso 514,9 tūkst. Eur). Šiomis lėšomis išasfaltuotos Rokiškio miesto Kalnų (145,5 tūkst. Eur) ir Pergalės gatvės+ (40,4 tūkst. Eur), Pandėlio miesto Sodų gatvė (25,1 tūkst. Eur), Kavoliškio kaimo Kalno gatvė (35,4 tūkst. Eur), Laibgalių kaimo Lauko (86,9 tūkst. Eur)  ir Šilo gatvės (70,3 tūkst. Eur); atnaujinta esama asfalto danga kapitališkai suremontavus Sėlynės kaimo L. Grigonio gatvę (79,0 tūkst. Eur) ir Obelių Stoties gatvę (59,1 tūkst. Eur); įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė Pandėlio miesto Puodžialaukės gatvėje (30,5 tūkst. Eur), rekonstruotas pėsčiųjų takas Rokiškio miesto Kęstučio gatvėje (150,0 tūkst. Eur); parengti 6 techniniai projektai žvyrkeliams asfaltuoti, asfalto dangai atnaujinti ar infrastruktūros plėtrai Juodupės miestelio Pergalės gatvėje, Bajorų kaimo Ežero gatvėje, Kavoliškio kaimo Lauko gatvėje, Obelių miesto Mechanizatorių gatvėje, Panemunio kaimo Kvetkų gatvėje, Panemunėlio miestelio Nemunėlio gatvėje (iš viso 31,3 tūkst. Eur).

ES lėšomis pradėtas Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas. Bendra rangos darbų suma – 785,9 tūkst. Eur.

Efekto vertinimo kriterijus. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 2.Buvo planuota 2, įvykdyta -2,

Rezultato vertinimo kriterijus. Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius – 1,

Statybos ir infrastruktūros plėtros

skyriaus vyriausioji specialistė            			( Parašas)					Kristina Gačionienė