PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-12.195

priedas

ROKIŠKIO RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2009-2010 METAIS ATASKAITA

I. Įvadas

Strateginis planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, suformuluota institucijos misija ir strateginiai tikslai, aprašomos institucijos vykdomos programos ir numatomi finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti. Institucijos veikla turi būti planuojama atsižvelgiant į Vyriausybės programą ir Vyriausybės prioritetus, Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, atitinkamos valdymo srities plėtros strategijos, Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų, kitų su institucijos veikla susijusių strateginio planavimo dokumentų nuostatas. Vykdant strateginį institucijos planavimą svarbu:

( nuolat analizuoti ir vertinti instituciją kaip integruotą valstybės sistemos dalį ir kaip savarankišką sistemą, koordinuojančią struktūrinių padalinių veiklą;

( efektyviai planuoti bei įgyvendinti institucijos strateginius tikslus, kryptingai planuoti jos veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius;

( efektyviai koordinuoti institucijos struktūrinių padalinių veiklą ir ją tikslinti atsižvelgiant į aplinkos pokyčius;

( sistemingai kontroliuoti, kaip įgyvendinami institucijos strateginiai tikslai ir užtikrinti darbuotojų motyvacines priemones, siekiant šių tikslų įgyvendinimo.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 6 d. sprendimu Nr.TS-11.138 patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas – Rokiškio rajono plėtros strateginis planas iki 2015 m. (toliau – Strateginis planas). Dokumente išskirti 4 rajono plėtros prioritetai:

1) Įmonių konkurencingumo didinimas, pramonės bei verslo plėtra efektyvių investicijų pagrindu;

2) Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas;

3)  Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas;

4)  Agropramoninio verslo efektyvumo didinimas, subalansuota kaimo plėtra.

Prioritetams įgyvendinti suformuluota 16 tikslų, 47 uždaviniai ir 264 priemonės. Nurodyti priemonių pasiekimo indikatoriai, terminai, vykdytojai bei lėšos (lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai).

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. TS-5.81 buvo patvirtinta Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. priežiūros sistema. Atnaujinta Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. priežiūros sistema patvirtinta 2008 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. TS-10-187. 2005 m. spalio 14 d. TS-11.138 Rokiškio rajono savivaldybės taryboje  buvo patvirtinta Rokiškio rajono strateginio planavimo komisija (toliau - strateginio planavimo komisija), kuri susideda iš 10 Rokiškio rajono tarybos narių, politikų, taip pat strateginio planavimo komisijos darbe pakviesta dalyvauti 12 socialinių-ekonominių partnerių atstovai. 2007 m. birželio 29 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-8.114 strateginio planavimo komisija buvo dalinai pakeista, o 2009 m. rugsėjo 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-11.174 buvo atnaujinta strateginio planavimo komisijos sudėtis.  2010 m. kovo 31 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-171 buvo sudaryta strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė.  2008 m. III ketv. Rokiškio rajono savivaldybės administracija bei pavaldžios įstaigos pateikė Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. ataskaitą už 2006-2008 m. Veiklą koordinavo ir galutinę ataskaitą rengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Galutinė ataskaita patvirtinta 2008 m. spalio 31 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-10.188. 1.

2009 m. gruodžio 30 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-14.241 patvirtinta Rokiškio rajono plėtros iki 2015 metų strateginio plano priemonių įgyvendinimo 2008-2009 metų ataskaita. Duomenis ataskaitai pateikė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atsakingi skyriai, pavaldžios įstaigos, bei strateginiame plane už tam tikras priemones atsakingos Rokiškio rajono įstaigos, Panevėžio rajono įmonės. Veiklą koordinavo ir galutinę ataskaitą rengė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

2008 m. spalio 31 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-10.188.2 buvo pakeistas Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 m. priedas. Strateginio plano keitimai taip pat buvo patvirtinti  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. TS-7.136, 2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. TS-8.155, 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-14.241, 2010 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-5.72.

II. Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų priemonių įgyvendinimo 2009-2010 m. apžvalga*

- Strateginio plano I prioritetas. Įmonių konkurencingumo didinimas, pramonės bei verslo plėtra efektyvių investicijų pagrindu

*Ataskaita apima šį laikotarpį:  2009m. IV ketvirtis,  2010 m.I- III ketvirčiai

| Strateginio plano prioriteto tikslai | Priemonių įgyvendinimo rezultatai | Kuruojanti institucija | Įsisavinta lėšų tūkst.LT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti investicijas, išvystyti veikiančių įmonių potencialą | SVV fondo lėšomis paremta 1 draugija, 1 uždaroji akcinė bendrovė Pradėtas įgyvendinti projektas „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr.2 (G222K8P) pritaikymas turizmo reikmėms Pateikta paraiška projektui „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės poreikiams (rekreacijai)“, gautas ES fondų finansavimas, pradėti 4 rekreacinių zonų įrengimo darbai Organizuoti 2 Rokiškio rajono verslo plėtros posėdžiai, patvirtintos SVV fondo prioritetinės rėmimo kryptys. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 21,5 10,2 |
| 1.2. Ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti naujai steigiamas įmones, skatinti verslo kooperaciją | Išleistas leidinys rusų, lietuvių kalbomis ”Lietuvos sentikių kultūros paveldui-Bobriškio cerkvei -300 metų.” 1000 egz. Atnaujintas ir pakartotinai išleistas 1000 egz.”Gidas po Rokiškio kraštą” | Rokiškio turizmo informacijos centras | 4 2 |
| Pasiūlymai Strateginio plano korektūrai |
| 1.1.2. | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo papildyti priemonės „Tvarkyti gamtinio kraštovaizdžio objektus, pritaikyti juo turizmo ir rekreacijos reikmės“ pasiekimo indikatorių žodžiais“ Rokiškio mieste esančių parkų, skverų sutvarkymas ir jų pritaikymas gyventojų poilsiui rekreacijai“. Įgyvendinimo laikotarpis -2011-2015 m. Už indikatoriaus įgyvendinimą atsakingi SA Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, seniūnijos. |
| 1.1.2. | Obelių seniūnija siūlo koreguoti priemonės „Tvarkyti gamtinio kraštovaizdžio objektus, pritaikyti juos turizmo ir rekreacijos reikmėms“ pasiekimo indikatorių įrašant „Rekonstruoti Obelių m. parką, įrengiant estradą“ išbraukiant „tiltus ir takelius“, nes tiltai ir takeliai bus įrengti projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės poreikiams (rekreacijai)“ lėšomis. |
| 1.1.2. | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pratęsti priemonės „Pritaikyti Salų dvaro sodybos pastatus turizmo viešosios infrastruktūros poreikiams“ įgyvendinimo terminą iki 2015 m. |
| 1.1.2. | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pakeisti priemonės „Skatinti kempingų ir kitų rekreacinių objektų statybą“ vieną iš pasiekimo indikatorių vietoj „įrengtas kempingas prie Sartų ežero“ įrašyti „Įrengta stovyklavietė su kemperių aikštele prie Sartų ežero“. |
| 1.1.2 | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pratęsti priemonės „Rokiškio rajono Obelių ežero išvalymas“ įgyvendinimo terminą 2011-2015 m. |

I-o prioriteto „Įmonių konkurencingumo didinimas, pramonės bei verslo plėtra efektyvių investicijų pagrindu“ priemonėms įgyvendinti 2009-2010 m. buvo panaudota  37,7 tūkst.Lt. Iš 17 priemonių įgyvendinama 6 priemonės (35 proc.). 5 priemonės dalinai koreguojamos.

- Strateginio plano II prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas

| Strateginio plano prioriteto tikslai | Priemonių įgyvendinimo rezultatai | Kuruojanti institucija | Įsisavinta lėšų tūkst.LT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Sukurti kokybišką visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą rajone | Organizuotos 4 nuotolinio mokymosi konferencijos su Radviliškio, Širvintų, Kauno miestų švietimo centrais, Kauno technologiniu universitetu Dalyvavimas stažuotėje Kipre “Mokymasis visą gyvenimą bendravimas ir bendradarbiavimas tarp kartų” Per ataskaitinį laikotarpį profesines kompetencijas tobulino 3063 rajono suaugusieji. Įgyvendintas EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ finansuojamas paprojektis “Tobulinkime kompetencijas”. Parengtas projektas „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir Radviliškio rajonuose“. Pasirašyta sutartis. Projektas bus įgyvendinamas 2011 m. Suma: 239800,00 Lt. Parengtas projektas „Konkurencingumas versle skatinimas per Mokymosi visą gyvenimą programą ir verslo institucijų bendradarbiavimą“. Suma: 136212,96 Lt. Projektas bus pradėtas įgyvendinti gruodžio mėn. Įgyvendinant VIP projektą „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos pastatų atnaujinimas“ 2010 m. sutvarkyti lauko inžineriniai tinklai; senojo pastato kapitalinis remontas; suremontuota sporto salė su vidaus inžineriniais tinklais Įgyvendinat projektą ”Pandėlio gimnazijos pastatų atnaujinimas“ 2010 m.- renovuota šildymo sistema, pakeisti langai, suremontuoti sanitariniai mazgai Vykdant parengiamuosius darbus projektui „Obelių gimnazijos pastatų atnaujinimas“ parengtas energinis auditas, rengiamas techninis projektas pagal energijos taupymo priemones Įgyvendinamas projektas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Juodupės gimnazijoje“ Pateikta paraiška ir įgyvendinamas projektas „Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastatų atnaujinimas“ Parengta paraiška, energinis auditas ir įgyvendinamas projektas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rokiškio rajono Senamiesčio pradinėje mokykloje“ Pateikti projektiniai pasiūlymai „Universalaus daugiafunkcio centro Pandėlio mieste įsteigimas“ ir „Universalaus daugiafunkcio centro Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje įsteigimas“ Panevėžio regiono plėtros tarybai, projektai įtraukti į regionų sąrašus ES finansavimui gauti, kurių bendra suma 1.680 tūkst.Lt Įgyvendinami projektai „Rokiškio darželio mokyklos „Ąžuoliukas pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ ir „Rokiškio darželio mokyklos „Varpelis“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 5,6 15 171 2297 1275 30 1012 835 19 186 |
| 2.2.Išsaugoti kultūros paveldą, formuoti turistinį bei rekreacinį patrauklumą | Gauta lėšų pastatyti 2 informaciniams stendams Rokiškio miesto prieigose. Stendai skirti pateikti informaciją turistams apie lankytinus objektus, teikiamas paslaugas Rokiškio mieste. Pasirašyta su NMA sutartis dėl projekto “Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą” įgyvendinimo, paskelbtas intelektinės veiklos konkursas. Projekto vertė – 230 tūkst.Lt Bendradarbiaujant su Sartų regioniniu parku pastatyti 3 informaciniai stendai bei 5 nuorodos Įgyvendinant projektą “„Muziejų prieinamumo ir patrauklumo Žemgalyje ir Šiaurės Lietuvoje didinimas“” Pakeisti centrinių rūmų langai, įrengtas dvaro aikštės apšvietimas, įdiegta ekspozicijų audio – video sistema, įdiegti audio gidai ir video terminalas, pastatyti nukreipiamieji ženklai į muziejų, surengti muziejininkų edukaciniai mokymai. Įgyvendinant projektą „Tarpvalstybinis tinklas, taikant meną ir amatus kaip kompetencijos ir patrauklumo skatinimo priemonę tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio ruožų/Vidurio Baltijos šalių amatai/“ nupirkta ir įdiegta kompiuterinė įranga amatų - edukacinėms klasėms, parengtas ir išleistas katalogas “Vidurio Baltijos šalių tradiciniai amatai”, vykdyti amatininkų mokymai. Parengti ir išleisti leidiniai: “Rokiškis ir Tyzenhauzai” , M.Bičiūnienės kūrybos katalogas, XV-osios prakartėlių parodos katalogas. Įgyvendinant projektą “Kompleksinis Obelių miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra”bus rekonstruoti Obelių muziejaus pastatai | Rokiškio turizmo informacijos centras Žemės ūkio skyrius Kriaunų seniūnija Rokiškio krašto muziejus Rokiškio krašto muziejus Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 519 182 15 |
| 2.3. Taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, siekiant kelti darbuotojų kvalifikaciją ir didinti sugebėjimus sudarant ir išsaugant darbo vietas | Įsteigtos naujos darbo vietos Asmenų įgytų profesinių žinių įtvirtinimas bei trūkstamų darbo įgūdžių įgijimas tiesiogiai darbo vietoje Ne mažiau kaip 60 proc. papildomai darbo rinkoje remiamų bedarbių, kuriuos yra palietusios socialinės atskirties problemos bus integruoti į darbo rinką Profesinio informavimo centras, kaip atskiras juridinis vienetas neįkurtas, tačiau profesinio informavimo funkcijas dalinai atlieka darbo birža kartu su (įsigaliojus nuo 2009.08.01 Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymui) teritorine darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba Bedarbiams ir asmenims, įspėtiems apie atleidimą suteiktos atitinkančios rajono darbo rinkos poreikius kvalifikacijos. Pagalba asmenims, netekusiems darbo, greičiau integruotis į darbo rinką bei užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų Priemonė „Remti ir skatinti neįgaliųjų savarankišką užimtumą“ per 2010 m. 9 mėn. nevykdyta, nes nesikreipė neįgalieji norintys pradėti savarankišką verslą, pasinaudodami subsidija. | Darbo birža | 60 227 532,4 1101 1019,9 |
| 2.4.Kurti informacinę visuomenę rajone | 2011-2012 metais planuojama įdiegti Finansų skyriaus kuruojamą projektą “Rokiškio rajono savivaldybės duomenų valdymo ir finansų valdymo sistemų sukūrimas ir diegimas” , kuris sudarys galimybę sukurti turto integralią duomenų bazę 13 bibliotekose įsteigti viešieji interneto prieigos taškai gyventojams Pagal projektą “Bibliotekos pažangai” kompiuterizuotos 35 rajono bibliotekos, kuriose įsteigti viešieji interneto prieigos taškai. Įsigyta 1200 egzempliorių knygų Projekto “Bibliotekos pažangai”įgyvendinimo metu kompiuterinio raštingumo kursus baigė 62 rajono bibliotekų darbuotojai ir įgyjo ECDL pažymėjimus. Projekto “Bibliotekos pažangai”įgyvendinimo metu kompiuterinio raštingumo kursus baigė 1070 rajono gyventojų, jiems įteikti pažymėjimai. | Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius J. Keliuočio viešoji biblioteka J. Keliuočio viešoji biblioteka | - 408 25 |
| 2.5.Sukurti kultūros ir sporto infrastruktūrą bei remti įstaigų veiklą | Tęsiama kultūros žurnalo “Prie Nemunėlio” leidyba; vyko tradicinė 14- oji regiono lėlių teatrų šventė; įsigyta naujų leidinių; organizuoti renginiai. Suremontuotas Aukštakalnių filialas. Dalinai suremontuotas Duokiškio filialas. Modernizuoti (kompiuterizuoti) Obelių, Aukštakalnių, Verksnionių, Didsodės filialai. Bus rengiama paraiška ir investicinis projektas “Rokiškio r. savivaldybės pastatų kaimuose turto pagerinimo darbai” šiems objektams renovuoti: Čivylių kaimo bendruomenės ir bibliotekos patalpų kapitalinis remontas, Pakriaunių kaimo Pakriaunių g. 15 pastato (biblioteka, kultūros namai, bendruomenės patalpos) kapitalinis remontas Antanašės kaimo Taikos g. 11 namo rekonstravimas ir dalies patalpų pritaikymas bibliotekai, Panemunėlio miestelio bibliotekos pastato remontas pritaikant savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms. Respublikinių fondų lėšomis vykdyti 4 projektai: “26-asis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis “Vaidiname žemdirbiams-2010” ; 15- ir 16-sis tarptautiniai teatrų festivaliai “Interrampa-2009 ir 2010” , bei “6-asis langinių tapymo pleneras” Vykdomas ES fondų projektas „Kultūra Sėlijos regione mano ir tavo teritorijoje / Švęskime“ Organizuota Kriaunų miestelio šventė “Kraštiečių dienos Kriaunose” Organizuotas tarptautinis renginys skirtas Bobriškio sentikių cerkvės 300 metų jubiliejui paminėti Dalyvauta Panevėžio, Biržų, Zarasų rajonų kultūriniuose renginiuose pristatant seniūnijos meno kolektyvų kultūrinę programą Organizuotas klasikinės muzikos festivalis, kasmetinis vargonų muzikos festivalis, 2009m. ir 2010m. Rokiškio miesto gimtadienis Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su penkiais bedradarbiavimo partneriais: Latvijos Respublikos Jekabpilio, Viesitės ir Aknistos savivaldybėmis, Gruzijos Respublikos Ozorgečio miestu Įgyvendinant projektą “Efektyvi kultūros įstaigų vadyba – priemonė patraukliam pasienio regiono įvaizdžiui formuoti“ suremontuota žiūrovinė salė , foje, operatorinė, 2 tualetai, 1 įrengtas naujas ir pritaikytas neįgaliesiems, įsigyta garso ir šviesos aparatūros, įrengtas liftas 2010 m. surengta: XVI-oji respublikinė medžio drožėjų darbų kūrybos paroda L.Šepkai atminti, respublikinis tapytojų pleneras M. Bičiūnienei atminti. 2010 m. vykdyti 6 kultūriniai projektai. Projekto “Rokiškio kultūros rūmų, esančių Respublikos g. 96, Rokiškyje renovacija” projekto tęstiniam įgyvendinimui pateiktos paraiškos LAT-LIT programai, Valstybės investicijų programai, gaunamas dalinis finansavimas” Pateikta paraiška VIP 2011-2013 m. projekto Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16 rekonstravimas ir modernizavimas finansavimui gauti Įgyvendinant priemonę „Atnaujinti ir modernizuoti rajono bendrojo lavinimo neformalaus ugdymo mokyklų sporto sales, aikštynus, stadionus atliktos šios veiklos: parengta paraiška ir suteiktas finansavimas“ Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“. Projekto įgyvendinimo metu bus renovuotas „Romuvos“ gimnazijos sporto aikštynas; parengta paraiška ir suteiktas finansavimas „Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra“. Projekto įgyvendinimo metu bus renovuotas Kamajų gimnazijos stadionas; parengta paraiška ir suteiktas finansavimas „Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos sporto aikštyno modernizavimas“; parengta paraiška ir suteiktas finansavimas „Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra“. Projekto įgyvendinimo metu bus renovuotas Panemunėlio pagrindinės mokyklos stadionas. | J. Keliuočio viešoji biblioteka J. Keliuočio viešoji biblioteka Žemės ūkio skyrius Rokiškio kultūros centras Kriaunų seniūnija Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius Rokiškio krašto muziejus Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 20 90 175 71 45 1853 13 11 |
| 2.6. Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų tiekėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę | Įsigyta skaitmeninės rentgeno diagnostikos sistema Atlikta palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus patalpų remonto darbai Baigiamas įgyvendinti projektas “„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rokiškio rajono ligoninėje Nr.VP-3.4-ŪM-05-V-01-018“ Įgyvendinant projektą „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ VP3-2.1-SAM-10-V-01-063“ įsigyta GMP a/m, vyksta patalpų remonto darbai, įsigyta dalis projekte numatytos med.įrangos Įgyvendinant projektą “„Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ apmokyti darbuotojai Įsigytas GMP automobilis. Suremontuoti Rokiškio poliklinikos moterų konsultacijos gydytojų kabinetai Kompiuterizuotos 5 darbo vietos Panemunėlio gel. st. bendruomenei pritaikytos seniūnijos patalpos Dalinai suremontuotos ir Panemunėlio miestelio bendruomenei pritaikytos bibliotekos patalpos Atliktas Kriaunų seniūnijos pastato stogo remontas Sutvarkytas Kriaunų kaimo bibliotekos patalpų stogas ir įėjimo į patalpas laiptai Pasirašyta finansavimo sutartis projektui „Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra“, pagal kuria gautas finansavimas 385.766,30 tūkst.lt Organizuoti 37 renginiai Rokiškio rajono bendruomenių nariams Organizuotas 321 renginys Rokiškio rajono švietimo įstaigose Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą“ Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas„Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra“ Parengta paraiška, pasirašyta paramos sutartis dėl projekto „Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimo iš ES fondų , projektas įgyvendinamas Parengta paraiška, investicinis projektas, vyksta projektavimo darbai projektui „Kriaunų pagrindinės mokyklos pastatų atnaujinimas“ Parengta paraiška, investicinis projektas, vykdomas projektas „Jūžintų mokyklos pastato kapitalinis remontas“ Vykdomas projektas „Konstantinavos kaimo mokyklos pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ Vykdomas projektas „Čedasų miestelio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ Įgyvendinamas projektas „Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams“. Žiobiškio buvusios mokyklos sutvarkymui numatoma suma 448 tūkst.lt | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė VšĮ Rokiškio rajono ligoninė VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras Panemunėlio seniūnija Kriaunų seniūnija Rokiškio visuomenės sveikatos biuras Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Žemės ūkio skyrius ir Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Žemės ūkio skyrius ir Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 195 354 11 1574 42 170 70 15 2,5 2,5 1,3 1,3 2,6 14 14 14,5 |
| 2.7. Sumažinti socialinę atskirtį, išplėsti socialinių paslaugų spektrą | Parengta paraiška ir suteiktas finansavimas projektui „Kūrybinės pramonės plėtra Latvijos-Lietuvos regionuose“, kurio vertė 352 tūkst.Lt Įgyvendinant vaikų ir jaunimo socializacijos programą dalyvavo 20 proc. Rokiškio rajono vaikų ir jaunimo Įgyvendinant narkotikų ir narkomanijos nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programą buvo palaikomas 12 vaizdo stebėjimo kamerų funkcionavimas rajone, kurių pagalba užtikrinama saugesnė aplinka gyventojams Įrengta knygų grąžinimo dėžė prie viešosios bibliotekos pastato, prieinama neįgaliesiems; Įdiegta speciali programinė įranga JAWS silpnaregiams ir akliesiems. Įgyvendinamas projektas “Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams“ Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas „Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra“ dėl ES fondų finansavimo | VšĮ Rokiškio Jaunimo centras Švietimo skyrius Švietimo skyrius Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka Rokiškio socialinės paramos centras Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 70,8 15 35 4,8 1,3 |
| Pasiūlymai Strateginio plano korektūrai |
| 2.1.1. | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pratęsti priemonės „Pandėlio gimnazijos pastatų atnaujinimas“ iki 2013 metų |
| 2.1.1. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo įtraukti naują priemonę „Vidaus erdvių modernizavimas Rokiškio rajono švietimo įstaigose“. Pasiekimo indikatoriumi nurodyti „atnaujintos švietimo įstaigų vidaus erdvės“. Įgyvendinimo laikotarpis – 2011-2015 m. Už priemonės įgyvendinimą atsakingi – SA, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Švietimo skyrius. |
| 2.1.1. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo įtraukti priemonės “Renovuoti rajono mokyklų pastatus“ pasiekimo indikatorių „Juozo Tumo Vaižganto vidurinės mokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatų atnaujinimas“. Įgyvendinimo laikotarpis – 2011-2015 m. |
| 2.1.1. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo iš priemonės „Renovuoti rajono mokyklų pastatus (1 priedas) „ atsakingų asmenų išbraukti Žemės ūkio skyrių, kadangi skyrius nėra atsakingas už priemonės įgyvendinimą. |
| 2.1.1. | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras siūlo naikinti priemones „Sukurti nuotolinio mokymosi sistemą rajono gyventojams“ ir „Sukurti tęstinę suaugusiųjų mokymosi sistemą Rokiškio rajone“ vietoj jų įrašant naują priemonę „Plėsti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro paslaugų prieinamumą“ ir nurodyti įgyvendinimo laikotarpį 2015 m. Finansavimo šaltiniai: bendra suma 1555tūkst.Lt, SB-500 tūkst.Lt, ES lėšos – 1055 tūkst.Lt |
| 2.2.1. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo iš priemonės “Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą” išbraukti Žemės ūkio skyrių, nes skyrius nėra atsakingas už priemonės įgyvendinimą. |
| 2.4 1. | Pakeisti atsakingo skyriaus pavadinimą iš Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius. Skyriaus pavadinimas pakeistas savivaldybės tarybos 2010-09-24 sprendimu Nr.TS-8.137 |
| 2.4.1. | Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius siūlo nukelti priemonės „.Sukurti Rokiškio savivaldybės disponuojamo turto integralią duomenų bazę“ įgyvendinimo laikotarpį 2011-2012 m. |
| 2.4.1. | Rokiškio krašto muziejaus administracija siūlo įrašyti naują priemone „Kaupti muziejinių vertybių fondus“ |
| 2.3.2 | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras siūlo nukelti priemonės „Įsteigti profesinio informavimo ir konsultavimo centrą Rokiškio mieste“ įgyvendinimo laikotarpį 2011-2012 m. |
| 2.5.1. | Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo papildyti priemonę „Užtikrinti rajono kultūros tradicijų tasą“ pasiekimo indikatoriais „Kasmetinis “Poezijos pavasaris” ir „Kasmetiniai literatūriniai Naujosios Romuvos skaitymai“. Įgyvendinimas – 2011-2015 m. Už įgyvendinimą atsakingas Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. |
| 2.5.2. | Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo pratęsti priemonės „Renovuoti bei modernizuoti savivaldybės viešąją biblioteką bei jos filialus“ įgyvendinimą iki 2015 m. |
| 2.5.2. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo išbraukti iš priemonės „Renovuoti ir modernizuoti Rokiškio rajono kultūros įstaigų pastatus“ Žemės ūkio skyrių, nes skyrius nėra atsakingas už priemonės įgyvendinimą. |
| 2.5.2. | Rokiškio rajono Jūžintų seniūnija siūlo įtraukti priemonę „Rokiškio viešosios bibliotekos Ragelių filialo naujai įsigyto pastato renovavimas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2011-2015 m. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga Rokiškio rajono savivaldybės administracija. Lėšų poreikis 200 tūkst.Lt, numatoma, kad 20 tūkst. Sudarys savivaldybės biudžeto lėšos, 180 tūkst. ES parama. |
| 2.5.2. | Rokiškio rajono Jūžintų seniūnija siūlo įtraukti priemonę „Laibgalių kultūros namų, mokyklos – darželio pastato sienų šiltinimas„. Priemonę numatoma įgyvendinti 2011-2015 m. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga Rokiškio rajono savivaldybės administracija. Lėšų poreikis 100 tūkst.Lt, numatoma, kad 10 tūkst. Sudarys savivaldybės biudžeto lėšos, 90 tūkst. ES parama. |
| 2.5.3. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo išbraukti iš priemonės „Remti etnopaveldo fiksavimą, tyrimą, kaupimą, sklaidą ir populiarinimą“ atsakingų institucijų Žemės ūkio skyrių, nes skyrius nėra atsakingas už priemonės įgyvendinimą. |
| 2.5.4. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo nukelti priemonės „Rekonstruoti ledo ritulio aikštelę“ įgyvendinimo terminą 2011-2015 m. |
| 2.6.1. | Rokiškio rajono socialinės paramos ir sveikatos skyrius siūlo koreguoti priemonės „Atnaujinti Obelių vaikų globos namų pastatus „ metus, įrašant 2010-2015. |
| 2.6.1. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo išbraukti Žemės ūkio skyrių iš priemonės „Pritaikyti esamus nenaudojamus savivaldybės pastatus bendruomenės/verslo poreikiams „ atsakingų institucijų, kadangi skyrius nėra atsakingas už priemonės įgyvendinimą. |
| 2.6.1. | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius siūlo naikinti priemonę „Parengti socialinių paslaugų tinklo plėtros galimybių studiją“ nes šiuo metu nėra būtinumo rengti šią studiją. |
| 2.6.1 | VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė siūlo įtraukti naują priemonę „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Rokiškio rajone“. Įgyvendinant priemonę bus įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga, įdiegta E.sveikatos sistema, apmokomi darbuotojai. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga VšĮ Rokiškio rajono ligoninė. Lėšų poreikis – 407 tūkst.Lt, įgyvendinimo laikotarpis 2010-2015 m. |
| 2.6.2. | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius siūlo koreguoti priemonę “Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Jūžintų darbinio užimtumo centre“ įrašant priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, o pasiekimo indikatoriais nurodant 1.Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams; 2.įsteigtas Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centras; 3. Obelių savarankiško gyvenimo namų plėtra“. |
| 2.6.1 | VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras priemonės „Atnaujinti rajono medicinos įstaigų pastatus“ pasiekimo indikatorių „Pandėlio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“ siūlo įrašyti atsakingą vykdytoją Rokiškio rajono ligoninę, o pasiekimo indikatoriui „Atnaujinti Aleksandravėlės, Suvainiškio ir Kriaunų bendruomenės medicinos punktai“ atsakingu vykdytoju įrašyti SA, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrių, nes medicinos punktai VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui nėra perduoti. |
| 2.6.1. | Žemės ūkio skyrius siūlo naikinti priemonės „Pritaikyti esamus nenaudojamus savivaldybės pastatus bendruomenės/verslo poreikiams“ pasiekimo indikatorius Rekonstruoti ir pritaikyti bendruomenės / verslo poreikiams: Antanašės bendruomenės patalpos; Panemunėlio mst. bendruomenės patalpos; nes jos dubliuoja 2.5.2. uždavinyje numatytas priemones. |
| 2.6.2 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pakeisti priemonės pavadinimą vietoj „Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir politikų kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, projektų valdymo, teritorijų planavimo ir kitų administracinių gebėjimų gerinimas“ įrašyti „Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, projektų valdymo, teritorijų planavimo ir kitų administracinių gebėjimų gerinimas“. 2011-2013 metų ES paramos lėšomis numatoma teikti projektą, kuriuo bus apmokomi savivaldybės politikai, administracijos ir įstaigų darbuotojai. |
| 2.6.2 | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras siūlo naikinti priemonę „Tobulinti pedagogų ir specialistų profesinę kvalifikaciją“ kadangi ji dubliuoja 2.1.1 uždavinio priemones |
| 2.6.3. | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo naikinti priemonę „Plėtoti sveikatos profilaktinį švietimą bendruomenėje ir švietimo įstaigose“ nes pasiekimo rezultatai dubliuoja priemonės „Organizuoti sveiko gyvenimo būdo ugdymo propagandos akcijas ir renginius“ pasiekimo rezultatus |
| 2.6.3. | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo koreguoti priemonę „Organizuoti sveikatos prevenciją Rokiškio rajono gyventojams“ pakeičiant „Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje“ pasiekimo indikatoriumi nurodant „Organizuojami renginiai, diskusijos, paskaitos, seminarai, konferencijos, akcijos, informaciniai pranešimai, pranešimai spaudai, publikacijos internete“, įgyvendinimo laikotarpis 2011-2015 m. |
| 2.6.3. | Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo įtraukti naują priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas)“ , pasiekimo indikatoriai- “Stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas, kaupimas, vertinimas ir analizė“, priemonės įgyvendinimo laikotarpis – 2011-2015 m. |
| 2.7.1. | Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyrius siūlo įtraukti naują priemonę „Jaunimo politikos įgyvendinimo programa“. Programą numatoma įgyvendinti iki 2015 m. Įgyvendinant programą padidės jaunimo aktyvumas, verslumas, įsitraukimas į visuomeninę veiklą. |
| 2.7.1. | Rokiškio rajono socialinės paramos ir sveikatos skyrius siūlo koreguoti priemonės ‚Įsteigti krizių, centrą moterims ir vaikams, patyrusiems šeimoje smurtą“ įgyvendinimo laikotarpį įrašant 2010-2015 m. |
| 2.7.1. | Rokiškio rajono socialinės paramos ir sveikatos skyrius siūlo koreguoti priemonės „ Vaikų užimtumo dienos centrų Rokiškio rajone įkūrimas ir plėtra“ įgyvendinimo laikotarpį įrašant 2010-2015 m. |
| 2.7.1. | Rokiškio socialinės paramos ir sveikatos skyrius siūlo naikinti priemonės „Nakvynės namų steigimas Rokiškio rajone“ – nes dubliuoja kitą priemonę. |
| 2.7.1. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo nukelti Socialinio paramos centro priemonių „Rokiškio socialinės paramos centro pastatų renovacija“, „Rokiškio socialinės paramos centro paslaugų ir infrastruktūros plėtra“, „Rokiškio socialinės paramos centro modernizavimas, įkuriant dienos centrą neįgaliesiems ir sutrikusio intelekto vaikams“ įgyvendinimo terminus 2011-2015 m. |
| 2.7.1. | Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo skyrius siūlo pratęsti priemonės „Jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas“ įgyvendinimo terminą 2011-2012 m. |

II-o prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas“ priemonėms įgyvendinti 2009-2010 m. buvo panaudota 14 mln. 823 tūkst. Litų. Iš 112 priemonių įgyvendinama 42 priemonės (38 proc.). Įtraukiama 7 naujos priemonės. 3 priemonės naikinamos, kadangi dubliuoja kitas priemones, 1 priemonė naikinama, nes tapo neaktuali.  23 priemonių dalinai koreguojama.

- Strateginio plano III prioritetas. Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio

plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas

| Strateginio plano prioriteto tikslai | Priemonių įgyvendinimo rezultatai | Kuruojanti institucija | Įsisavinta lėšų iobiš.LT |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Modernizuoti viešąją infrastruktūrą ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams | Atlikta inventorizacija bei teisinė registracija Pirmame Lielupės –Ventos upių baseino vandens ir nuotėkų tinklų bei nuotekų valymo įrenginių projektavimas, renovacija ir statyba (Rokiškio aglomeracija su Bajorais ir Kavoliškiu) įgyvendinimo etape rekonstruoti Rokiškio NVĮ;rekonstruota nuotekų siurblinė Kavoliskio NVĮ; rekonstruota 643 m vandentiekio tinklų; naujai paklota 8455 m vandentiekio tinklų;naujai paklota 8167 m nuotekų tinklų. Pateikta paraiška “Poilsio zonos prie iobiškio tvenkinio sukūrimas”,kurios vertė 136 tūkst.Lt Sutvarkytos asfalto duobės Kriaunų kaimo Liepų ir Topolių gatvėse Įrengtos dvi šiukšlių rūšiavimo aikštelės Kriaunų ir Lašų kaimuose, 15 vienkiemių aprūpinti šiukšlių konteineriais. Sutvarkytos atliekomis užterštos seniūnijos vietinių kelių pakelės bei kelio Laibgaliai-Juozapava pakelės Rengiamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas. Numatoma pabaiga -2011-04 Rekonstruoti Juodupės miestelio šilumos punktai. Įrengtas S. Dariaus ir S.Girėno gatvės pėsčiųjų ir dviračių takas Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų ir dviračių takas prie VŠĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Įgyvendinamas projektas „Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas“ Įrengiamos 4 automobilių stovėjimo aikštelės Vilties g-Jaunystės g nuo Respublikos-Taikos-Perkūno gatvių sankryžos iki Taikos g., nuo įvažiavimo iš Vilties g. iki Vilties ir Širvio gatvių sankryžos, pėsčiųjų takai Taikos g., Respublikos g. dešinės pusės pėsčiųjų tako nuo Perkūno-Taikos g. sankryžos iki Pramonės g., pėsčiųjų takas Jaunystės g. ir privažiavimo kelias Vilties g. Rengiamas techninis projektas sveikatingumo, rekreacijos ir sporto kompleksui Rokiškio mieste Parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas šiems objektams: poilsiavietei Bradesių k., Kriaunų sen., Poilsiavietė prie Kriaunos upės, Obelių sen., poilsiavietei Obelių miesto parke, prie Rastupio upelio; Poilsiavietė prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio mieste Poilsiavietė prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio mieste Poilsiavietė prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio mieste poilsiavietei prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio mieste Parengtas techninis projektas, atlikta ekspertizė projektui „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Aušros g. 26“ Parengta paraiška, pasirašyta paramos iš ES fondų sutartis projektui “ Teritorijos numatytos bendrajame Rokiškio miesto plane miesto plėtrai, detaliojo plano rengimas”, projektas įgyvendinamas Parengta paraiška, pasirašyta paramos projektui „Rokiškio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ iš ES fondų sutartis, projektas įgyvendinamas Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas “Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų atnaujinimas“ ES finansavimui gauti Parengta paraiška projektui „Rokiškio rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir finansų valdymo sistemų sukūrimas ir diegimas“ Projektas pradėtas įgyvendinti ir finansuojamas iš ES fondų. Parengta paraiška ir projektui “Elektroninės demokratijos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Rokiškio rajone, sudarant sąlygas rajono politikų ir piliečių grįžtamojo ryšio užtikrinimui elektroninėmis priemonėmis“ suteiktas finansavimas iš ES fondų. Parengta 30 infrastruktūros projektų kai kuriems suteiktas finansavimas už 38,3 mln.Lt: 1.Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas 2.Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“ 3. Laibgalių kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra 4. Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra 5. Kompleksinis Pandėlio miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra 6. Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra 7. Kompleksinis Obelių miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra 8. Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra 9. Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra 10. Rokiškio darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ 11. Rokiškio darželio-mokyklos“Varpelis“ pastato atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas“ 12. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Juodupės gimnazijoje 13. Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25 Pandėlio m. renovavimas 14. Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos sporto aikštyno modernizavimas 15. Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorinių iobišk šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas 16. Tarpvalstybinis tinklas, taikant meną ir amatus kaip kompetencijos ir patrauklumo skatinimo priemonę tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio ruožų/Vidurio Baltijos šalių amatai/“ 17. „Muziejų prieinamumo ir patrauklumo Žemgalyje ir Šiaurės Lietuvoje didinimas“ 18. Efektyvi kultūros įstaigų vadyba – priemonė patraukliam pasienio regiono įvaizdžiui formuoti“ 19. „Rokiškio dvaro sodybos kumetyno Nr. 2 (G222K8P) pritaikymas turizmo reikmėms 20. Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Aušros g. 26 21. Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės poreikiams (rekreacijai) 22. „Turizmo abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant kultūrinio-istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą Rokiškio ir Postavų rajonuose“ 23. „Jūžintų mokyklos pastato kapitalinis remontas“ 24. „Obelių seniūnijos Antanašės kaimo melioracijos statinių atnaujinimas“ 25. „Čedasų miestelio uždaromos mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ 26. „Konstantinavos kaimo mokyklos pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ 27. „Kriaunų pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ 28. „Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą“ 29. „Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ 30. „Poilsio zonos prie iobiškio tvenkinio sukūrimas“ Savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skiltyje „Vykdomi projektai“ patalpinta informacija apie Rokiškio rajono 48 įgyvendinamus ar numatomus įgyvendinti projektus; informacijos duomenų bazė atnaujinama kas mėnesį ir persiunčiama ministerijoms, savivaldybės vadovams. Įgyvendinant priemonę „Atnaujinti gatvių dangas ir šaligatvius kaimiškose teritorijose“ parengtos paraiškos, kurioms suteiktas finansavimas: „Laibgalių kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ bus suremontuota2791 kv.m kelių, pėsčiųjų takų „Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra“ bus suremontuota 3408 kv.m kelių, pėsčiųjų takų „Kompleksinis Pandėlio miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra“ bus suremontuota 2850 kv.m kelių, pėsčiųjų takų „Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ bus suremontuota 5962 kv.m kelių, pėsčiųjų takų. „Kompleksinis Obelių miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra“ bus suremontuota 1436 kv.m kelių, pėsčiųjų takų. „Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra“ bus suremontuota 2885 kv.m kelių, pėsčiųjų takų. „ Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra“ bus suremontuota 3280 kv.m kelių, pėsčiųjų takų. Projektų įgyvendinimo metu bus tvarkomi keliai, šaligatviai, privažiavimai Parengta paraiška ir suteiktas finansavimasis ES fondų projektui “Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas“, projektas įgyvendinamas; Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas“ Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas“ Koreguotas investicinis projektas„Rokiškio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso įkūrimas“, pateikta paraiška Privatizavimo fondui dėl techninio projekto finansavimo, gautas finansavimas techniniam projektui parengti Parengta paraiška, gautas ES fondų finansavimas projektui „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g.-Aušros g.-Parko g.-Taikos g.-Vilties g.-P.Širvio g.-Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“, projektas įgyvendinamas Įgyvendinant projektą „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą prie Sartų ežero Bradesių kaime, prie Kriaunos upės Obeliuose teritorijoje prie Rastupio upelio, miesto parke ir prie Velniakalnio tvenkinio Rokiškio miesto teritorijoje visuomenės poreikiams (rekreacijai)“ bus įrengtos ir sutvarkytos poilsio zonos prie Sartų ežero, Kriaunos upės, Velniakalnio tvenkinio. Projektui suteikta ES parama, projektas pradėtas įgyvendinti. Parengtas projektinis pasiūlymas „Buvusios Juodupės katilinės teritorijos išvalymas ir sutvarkymas“ Panevėžio regiono plėtros tarybai, projektas įtrauktas į ES lėšomis finansuotinus projektus Parengta paraiška „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui patalpas Rokiškio mieste Aušros g. 26“, pateikta ES fondų finansavimui gauti; Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas „Socialinio būsto plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje, pritaikant socialiniam būstui negyvenamas patalpas Rokiškio mieste Juodupės g. 1D“ Pateiktas projektinis pasiūlymas Panevėžio regiono plėtros tarybai dėl projekto „Rokiškio miesto Taikos g. 3, 3a, 5, 19, 21, 23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ finansavimo iš ES fondų, koreguoti energiniai auditai, investiciniai projektai | Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius UAB „Rokiškio vandenys“ Žemės ūkio skyrius Kriaunų seniūnija Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 141,6 27624,4 29,9 380 109 240 1936 377 62 18 2,6 6,4 11,4 273 5,7 2,1 9,9 21 7,7 17,5 |
| 3.2.Diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas | Konteineriais aprūpintos gyvenvietės, didesnės kaip 50 gyventojų Konteineriais aprūpinti vienkiemiai | Rokiškio komunalinis ūkis | 31 4 |
| 3.3.Atnaujinti infrastruktūrą kaime, sudarant patogias sąlygas gyvenimui ir poilsiui | Įgyvendinamas projektas „Obelių seniūnijos Antanašės kaimo melioracijos statinių atnaujinimas“, kurio vertė 155 tūkst.Lt Pabaigti Kamajų seniūnijos Nemaniūnų kaimo pylimo ir hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai, objektas priduotas eksploatacijai. Įgyvendinamas projektas „Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Sriubiškio kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“, kurio vertė 1146tūkst.Lt Įgyvendinamas projektas „Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos Lašų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ , kurio vertė 1146 tūkst.Lt Įgyvendinant projektus(1 projektas Kazliškio ir 2 projektai Pandėlio seniūnijoje) atlikti melioracijos statinių rekonstravimo darbai Suremontuoti 37 melioracijos statiniai Įgyvendinamas projektas „Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ Parengta paraiška, gautas finansavimas ir įgyvendinamas projektas „Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra“ Įgyvendinamas projektas „Kompleksinis Pandėlio miesto sutvarkymas ir plėtra“ Įgyvendinamas projektas „Laibgalių kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ Parengta paraiška, gautas finansavimas ir įgyvendinamas projektas „Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra“ Parengta paraiška, gautas finansavimas ir įgyvendinamas projektas „Kompleksinis Obelių miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra“ | Žemės ūkio skyrius Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 1150 329 320 9,5 4,8 8,5 9,5 4,8 4,8 |
| Pasiūlymai strateginio plano korektūrai |
| 3.1.1. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo papildyti priemonę „Parengti detaliuosius planus: naujai numatomoms kapinėms suformuoti, žemės sklypams prie laisvų teritorijų suformuot, parengti specialųjį planą dviračių takams – trasoms suformuoti“. Papildyti pasiekimo indikatorius „suformuotos naujos rajono kapinių teritorijos, suformuoti žemės sklypai prie laisvų teritorijų, suformuoti dviračių takai-trasos“. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis 2011-2015 m. Už priemonės įgyvendinimą atsakingas SA Architektūros ir paveldosaugos skyrius. |
| 3.1.1. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo papildyti priemonę „Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2015 m. atnaujinimas ir įgyvendinimo priežiūros diegimas“ įtraukiant „bei sektorinių studijų parengimas“. Praplėsti pasiekimo indikatorių „parengtos sektorinės studijos“. |
| 3.1.3 | Rokiškio psichiatrinė ligoninė numato nukelti priemonės „Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje“ įgyvendinimo laikotarpį iš 2010 m. į 2011-2013 m. Šiuo metu projektas įtrauktas į rezervinį finansuojamų projektų sąrašą. |
| 3.1.3. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo naikinti priemonę „Įrengti irigacines sistemas Rokiškio rajono savivaldybės miestuose ir kaimuose“ . |
| 3.1.3 | UAB „Rokiškio vandenys“ siūlo pakeisti už priemonės „Onuškio vandentvarkos ūkio renovacija“įgyvendinimą atsakingą instituciją vietoj UAB „Rokiškio vandenys“ įrašant „SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius“. |
| 3.1.4. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo išbraukti Žemės ūkio skyrių iš priemonės „Atnaujinti gatvių dangas ir šaligatvius kaimiškose teritorijose „atsakingų institucijų, kadangi skyrius nėra atsakingas už priemonės įgyvendinimą. |
| 3.1.4. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pratęsti priemonės „Išplėsti ir rekonstruoti miestų gatvių infrastruktūrą“ pasiekimo indikatoriaus „Rokiškio mieste: Respublikos, Perkūno ir Kauno gatvėse“ įgyvendinimo terminą iki 2013 m. |
| 3.1.4. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pratęsti priemonės „Baigtas aikštės prie Rokiškio kultūros rūmų ir savivaldybės administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant ją masiniams renginiams“ įgyvendinimo laikotarpį 2011-2015 m. |
| 3.1.4 | Strateginio planavimo komisija siūlo pratęsti priemonės „Rekonstruoti Obelių mieste Vytauto-Dariaus ir Girėno, Zaukos sankryžą“ įgyvendinimo laikotarpį 2011-2013 m. |
| 3.1.4. | Rokiškio rajono strateginio planavimo komisija siūlo |
| 3.1.4 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pratęsti priemonės „J. Smuškevičiaus aikštės dangų rekonstravimas“ įgyvendinimo laikotarpį 2015 m. |
| 3.1.4 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo pratęsti priemonės „Plėsti automobilių stovėjimo aikštelių tinklą miesto centre ir daugiaaukščių pastatų rajonuose“ įgyvendinimo laikotarpį 2011-2015 m. |
| 3.1.5. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo papildyti priemonės „Pastatyti sveikatingumo, rekreacijos ir sporto kompleksą Rokiškio mieste“ pasiekimo indikatorių žodžiais „pastatyti kompleksą“, papildyti finansavimo šaltinius įrašant „privatūs investuotojai“. |
| 3.1.7. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo koreguoti priemonę „Negyvenamųjų patalpų Rokiškio mieste pritaikymas socialiniam būstui“ įrašant „Negyvenamųjų patalpų Rokiškio mieste ir rajone pritaikymas socialiniam būstui“. Pratęsti priemonės įgyvendinimo laikotarpį iki 2015 m. |
| 3.2.2 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo koreguoti priemonę „Esamo socialinio būsto Rokiškio mieste ir rajone atnaujinimas“ įrašant „Esamų socialinių būstų Rokiškio mieste ir rajone atnaujinimas“. Pasiekimo indikatoriumi nurodyti „Atnaujinti esami socialiniai būstai“. |
| 3.3.1. | Rokiškio kaimiškoji seniūnija siūlo papildyti priemonės „Kaimų vandentvarkos ūkio sutvarkymas“ pasiekimo indikatorius „Žiobiškyje kaimo geriamojo vandens, nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba“; „Čedasų miestelio melioracijos statinių atnaujinimas“. Priemonę numatoma įgyvendinti 2011-2015 m. Už priemonės įgyvendinimą atsakingi SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Žemės ūkio skyrius, UAB „Rokiškio vandenys“, eksploatuojančios įmonės. |
| 3.3.2 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo įtraukti priemonę „Kompleksinis Jūžintų miestelio centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra“. Pasiekimo indikatoriumi nurodyti „sutvarkyta centrinė gyvenvietės dalis“. Įgyvendinimo laikotarpis – 2011-2013 m. Už priemonės įgyvendinimą atsakingi – SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, seniūnija. |
| 3.3.2 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo koreguoti priemonės „Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra“ pasiekimo indikatorių įrašant „sutvarkyta Pergalės gatvė, šaligatviai, apšvietimas ir kita viešoji infrastruktūra“. Priemonės įgyvendinimo laikotarpį nukelti 2011-2015 m. |
| 3.3.2. | Strateginio planavimo komisija siūlo įtraukti priemonę „Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“ Įgyvendinimo laikotarpis 2011-2015m. Už priemonių įgyvendinimą atsakingi-SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, seniūnija. |
| 3.3.2. | Kazliškio seniūnas siūlo įtraukti priemonę „Kazliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra“. Pasiekimo indikatoriumi nurodyti „sutvarkyta centrinė kaimo dalis“. Įgyvendinimo laikotarpis – 2011-2015 m. Už priemonės įgyvendinimą atsakingi – SA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, seniūnija |

III-o prioriteto „Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas“ priemonėms įgyvendinti 2009-2010 m. buvo panaudota  33 mln.151 tūkst. Litų. Iš 99 priemonių įgyvendinama 31 priemonė (31 proc.). Dalinai koreguojama 17

priemonių, naujai įtraukiamos 3 priemonės.

- Strateginio plano IV prioritetas.  Infrastruktūros modernizavimas, siekiant užtikrinti ūkio plėtrą bei sudarant patogias gyvenimo sąlygas

| Strateginio plano prioriteto tikslai | Priemonių įgyvendinimo rezultatai | Kuruojanti institucija | Įsisavinta lėšų .LT |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Ugdyti rajono žemės ūkio sektoriaus gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios verslo aplinko, plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą | Modernizuojant žemės ūkio produkcijos gamybą, didinant ūkių konkurencingumą, kompensuojama dalis palūkanų | Žemės ūkio skyrius | 12 |
| 4.2. | Skatinamas pienininkystės augimas naujų technologijų įsisavinimas primilžis iš karvės pasiektas 5950 kg 11 pieno ūkių turi leidimus tiesioginei pieno produkcijos gamybai ir prekybai ūkininkų turgeliuose, purkštuvų tikrinimo stendas Per 2010 m įsisteigę 25 ūkiai Per ataskaitinį laikotarpį įregistruotos 4 kaimo turizmo sodybos. | Žemės ūkio skyrius Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | 885 2700 |
| 4.3. | Vyksta pasirengimas įgyvendinti VVG strategijoje numatytos priemones Pagal finansines galimybes dalyvauta bendruomenių organizuojamuose kultūriniuose, socialiniuose ir kitokiuose projektuose Įgyvendinami priemonės „Rokiškio rajono savivaldybės pastatų kaimo vietovėse pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenių reikmėms“ projektai: „Čedasų miestelio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“, „Kriaunų pagrindinės mokyklos dalies pastato ir sporto salės kapitalinis remontas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“, „Konstantinavos kaimo mokyklos pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ Bus rengiamos paraiškos projektams: „Buvusių darželio ir mokyklos pastatų Žiobiškyje rekonstravimas ir pritaikymas jaunimo turizmo bazei bei bendruomenės poreikiams“, „Suvainiškio mokyklos dalies pastato rekonstravimas ir pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“, “Panemunėlio miestelio bibliotekos pastato remontas pritaikant savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenės reikmėms“ šio projekto metu bus tvarkomas Verksnionių kaimo mokyklos pastatas, “Čivylių kaimo bendruomenės ir bibliotekos patalpų kapitalinis remontas” šio projekto metu bus tvarkomas Sėlynės mokyklos dalies pastatas. Surengta 10 strategijos pristatymo renginių, 1 bendruomenių veiklos aktualijų renginys; pagalba rengiant 2 ŽŪR mokymus, 1 bendruomenių asociacijos renginį, inicijuotas 1 amatų sertifikavimo mokymo renginys. Remiamos bendruomenių ir NVO išvykos į mokymus ir renginius, per ataskaitinį laikotarpį organizuotos 4 išvykos. Pagalba rengiant mokslinę konferenciją „Jungtis-sėliai“, inicijuotas Aukštaitijos regiono VVG sambūris – pagalba rengiant susitikimą Rokiškyje; dalyvauta mokslinėse konferencijose: „Vietos savivalda ir bendruomenės Lietuvoje“, „Šiuolaikinė kaimo vizija“ . Inicijuojami kontaktai su Šiaulių ir Žemės ūkio universiteto mokslininkais, dirbančiais kaimo plėtros srityje. Teikta pagalba organizuojant tarptautinį renginį skirtą Bobriškio sentikių cerkvės 300 metų jubiliejui paminėti Paremta 107 NVO projektai | Žemės ūkio skyrius Žemės ūkio skyrius Kriaunų seniūnija Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius | 3,4 25 86 |
| Pasiūlymai Strateginio plano korektūrai |
| 4.3.1 | Žemės ūkio skyrius siūlo naikinti priemonę „Parengti Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją“, nes buvo įgyvendinta ir pateikta 2008-2009 m. ataskaitoje, bei dubliuoja „Remti Rokiškio r. vietos veiklos grupės įgyvendinamą Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją“ priemonę |
| 4.1.1. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo naikinti priemonę „Vystyti mėsos perdirbimo pramonę“ nes priemonė pilnai įgyvendinta. |
| 4.3.1 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo iš priemonės „Remti bendruomenių iniciatyvas“ atsakingų institucijų išbraukti Strateginio planavimo ir investicijų skyrių, kadangi bendruomenių koordinavimas neįeina į skyriaus funkcijas. |
| 4.3.1. | Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius siūlo naikinti priemonę „Rokiškio rajono savivaldybės pastatų kaimo vietovėse pritaikymas savivaldybės įstaigų ir kaimo bendruomenių reikmėms“, kadangi ji dubliuoja 2.6.1. priemonę „Pritaikyti esamus nenaudojamus savivaldybės pastatus bendruomenės/verslo poreikiams“. |
| 4.3.2. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius siūlo iš priemonės „Telkti kaimo plėtros organizatorius ir kaimo problemas tyrinėjančius mokslininkus kaimo plėtros klausimų sprendimui rajone“ atsakingų institucijų išbraukti Strateginio planavimo ir investicijų skyrių, kadangi bendruomenių koordinavimas neįeina į skyriaus funkcijas |
| 4.3.2. | Rokiškio rajono savivaldybės žemės ūkio siūlo išbraukti Žemės ūkio skyrių iš priemonės„Kaimo bendruomenių informavimas, konsultavimas“ atsakingų institucijų, nes skyrius nėra atsakingas už priemonės įgyvendinimą. |

IV-o prioriteto „Agropramoninio verslo efektyvumo didinimas, subalansuota kaimo plėtra“ priemonėms įgyvendinti 2009-2010 m. buvo panaudota  3 mln. 711 tūkst.Lt. Iš 21 priemonės įgyvendinama 11 priemonių (52 proc.). 3 priemonės dalinai koreguojamos. Naikinama dvi  priemonės dubliuojančios kitas priemones, viena priemonė naikinama, nes pilnai įgyvendinta.

III. Bendros išvados ir rekomendacijos dėl Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2015 metų vykdymo ir įgyvendinimo

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės skyrių ir pavadžių institucijų pateiktomis ataskaitomis galime teigti, kad   2009-2010 m. įgyvendinama 90  priemonės, viena  priemonė pilnai įgyvendinta, naujai įtraukiama – 10 priemonių, dalinai koreguojamos 47  priemonės, naikinama -7. Įgyvendinamų ir įgyvendintų priemonių bendra suma -  51 mln.722 tūkst. 700lt.

Apžvelgus Rokiškio rajono plėtros iki 2015 metų strateginio plano priemonių įgyvendinimo 2009-2010 m. situaciją siūloma:

- Koreguoti Strateginį planą papildant planą naujomis priemonėmis, naikinant įgyvendintas, bei priemones dubliuojančias viena kitą, taip pat  dalinai koreguoti priemonių įgyvendinimo terminus, atsakingas institucijas, papildant priemones ar jų pasiekimo indikatorius pagal administracijos ir įstaigų prašymus;

- Apsvarstyti bei įvertinti galimybes Savivaldybėje įdiegti elektroninę veiklos vertinimo rodiklių sistemą, parengti veiklos vertinimo įrankius atskiriems Savivaldybės struktūriniams padaliniams bei įstaigoms, kadangi pagal didžiąją dalį egzistuojančių rodiklių neįmanoma kiekybiškai įvertinti Strateginio plano įgyvendinimo.