Rokiškio rajono savivaldybės administracijos                                                                  direktoriaus 2012 m. vasario 1d įsakymo Nr. AV - 104

priedas

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ  2018 METŲ LAIKOTARPĮ

Kristina Gačionienė

Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMAS

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijai | Finansavimo šaltiniai | Faktiškai patvirtinti asignavimai n - iesiems metams | Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | planuotosios reikšmės | faktinės reikšmės | Panaudojimo procentas |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę | 9 | P-5-1-1-3 | Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius | 12 | 12 | 100% | SB | 2107,62 | 2107,62 |
| 1 | 3 | 11 | Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas | 9 | P-5-1-3-11 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100% | SB | 0,71 | 0,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ES | 99,47 | 99,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 8,78 | 8,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 108,96 | 108,96 |
| 1 | 3 | 15 | Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas | 9 | P-5-1-2-15 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 100% | SB | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ES | 227,30 | 227,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 19,9 | 19,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 262,57 | 262,57 |
| 1 | 1 | 6 | Techninių projektų vykdymas | 9 | P-5-1-1-6 | Investicinių projektų skaičius | 10 | 10 | 100% | BP | 457,00 | 457,00 |
| 1 | 2 | 2 | Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją | 9 | P-5-1-2-2 | Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius | 2 | 2 | 100% | SB | 177,80 | 177,80 |
| 1 | 3 | 2 | Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra | 9 | P-5-1-3-1 | Įgyvendintų Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymo ir plėtros projektų skaičius | 1 | 1 | 100 % | ES VB SB | 272,70 - 10,10 | 272,70 - 10,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 282,80 | 282,80 |
| 1 | 3 | 8 | Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas | 19-28 | P-5-1-3-9 | Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius | 10 | 10 | 100% | SB | 635,29 | 635,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SP | 23,19 | 23,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KT | 27,18 | 27,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 685,66 | 685,66 |
| 1 | 3 | 9 | Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas | 19-28 | P-5-1-3-7 | Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius | 10 | 10 | 100% | SB | 10,00 | 10,00 |
| 1 | 4 | 1 | Vietinės reikšmės kelių priežiūra | 9 | P-5-1-4-1 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 1751 | 1751 | 100% | SB | 20,00 | 20,00 |
| 1 | 4 | 2 | Vietinės reikšmės kelių plėtra | 9 | P-5-1-4-2 | Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 7,7 | 7,7 | 100% | VB | 1770,50 | 1770,50 |
| 1 | 4 | 6 | Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas | 9 | P-5-1-4-6 | Rekonstruota gatvė, m | 930 | 930 | 100% | SB | 44,00 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ES | 245,50 | 245,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: | 289,50 | 289,50 |
| 1 | 4 | 8 | Pėščiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties, Aušros gatvėse | 9 |  | Įrengta naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų | 1,285 | 1,285 | 100% | ES | 98,80 | 98,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SB | 49,90 | 49,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 148,70 | 148,70 |
| 2 | 1 | 5 | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir (arba) detalieji planai | 2 | P-5-2-1-1 | Parengtų detaliųjų planų skaičius | 2 | 29 | 145% | SB | 15,00 | 15,00 |
| 2 | 1 | 6 | Žemės sklypų kadastriniai matavimai | 2 | P-5-2-1-3 | Atliktų kadastrinių matavimų skaičius | 30 | 30 | 100% | SB | 30,00 | 30,00 |

Išvada. Priemonė „Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais)“ įvykdyta 100 procentų. Vykdoma daugiabučių gyvenamųjų, privačių ir  viešųjų pastatų renovacija.

Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami techniniai projektai, vykdant darbus pagal valstybės investicijų programą ir ES struktūrinių fondų lėšomis:

2018 metais gautos lėšos panaudotos:

2018 m. Rokiškio rajono savivaldybė įgyvendino projektų finansuojamų iš Valstybės investicijų programos ir savivaldybės lėšų: J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato atnaujinimo ir priestato statybos, J. Tumo-Vaižganto gimnazijos Riomerio g. 1 ir Taikos g. 17 Rokiškyje atnaujinimo, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo. Šiems projektams 2018  m. buvo panaudota 1447,6 tūkst. Eur Valstybės investicijų programos lėšų.

Projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“ teritorijos prie Respublikos gatvės (buvusio turgelio) sutvarkymo ir apšvietimo atnaujinimo Panevėžio .,P. Širvio ir Jaunystės gatvėse darbams panaudota 23,6 tūkst. Eur (gauta dotacija); „Ugdymo aplinkos modernizavimas Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje“, veikloms panaudota 28,16 tūkst. Eur; Rokiškio m. Kauno ir Perkūno gatvių dalims rekonstruoti panaudota 56,05 tūkst. Eur; pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai Rokiškio miesto Vilties ir Aušros gatvėse – 21,28 tūkst. Eur; užbaigtas projektas „Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos sporto aikštyno, P. Širvio g. 2, Rokiškis, atnaujinimas“ (savivaldybės biudžeto lėšos – 58, 00 tūkst. Eur); projekto „Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ veikloms panaudota 28,3 tūkst. Eur.

Kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remontui panaudota apie 515,4 tūkst. Eur 2018 metams skirtų asignavimų.

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2018 metais Rokiškio rajono savivaldybei iš viso buvo skirta 1770,5 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1362,8 tūkst. Eur , tikslinio finansavimo – 345,2 tūkst. Eur, rezervo – 62,5 tūkst. Eur.

Tikslinės ir rezervo lėšos panaudotos Obelių seniūnijos Audronių I kaimo Žvėrinčiaus gatvės rekonstravimo darbams.

Skaičiuojamosios lėšos panaudotos Rokiškio rajono seniūnijose esančių eismo reguliavimo ir saugumo didinimo priemonių priežiūrai bei diegimui, rajono keliams ir gatvėms su žvyro danga lyginti, žvyruoti, pakelių grioviams formuoti, asfalto duobėms taisyti ir pralaidoms remontuoti, Rokiškio miesto gatvių priežiūrai žiemos sezono metu, gatvėms ir keliams inevntorizuoti (iš viso skirta 675,7 tūkst. Eur). Šiomis lėšomis išasfaltuotos šios gatvės: Rokiškio miesto Putinų skersgatvis (62,2 tūkst. Eur), Pandėlio miesto S. Nėries gatvė (87,8 tūkst. Eur), Pandėlio seniūnijos Panemunio kaimo Kvetkų gatvė (78,1 tūkst. Eur), Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo Ežero gatvė ir takas šalia gatvės (77,8 tūkst. Eur). Atnaujinta esama asfalto danga kapitališkai suremontavus Juodupės miestelio Pergalės gatvę (145,1 tūkst. Eur), Kavoliškio kaimo Lauko gatvę (73,0 tūkst. Eur), Panemunėlio miestelio Nemunėlio gatvę (65,8 tūkst. Eur) ir Obelių miesto Mechanizatorių gatvę (63,1 tūkst. Eur). Parengti 6 techniniai projektų žvyrkelių asfaltavimui ir asfalto dangos atnaujinimui Rokiškio miesto Gedimino ir Skersinės gatvėse, Skemų kaimo Sniegių gatvėje, Pandėlio miesto Sporto gatvėje, Kazliškio kaimo Sodų ir Žaliosios gatvėse, Kriaunų seniūnijos Bradesių kaimo keliui Nr. KRN-94 (viso skirta 21,7 tūkst. Eur).

ES lėšomis pradėta pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Rokiškio miesto Vilties ir Aušros gatvėse. Bendra rangos darbų suma 127,8 tūkst. Eur.

Efekto vertinimo kriterijus. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 2.Buvo planuota 2, įvykdyta -2,

Rezultato vertinimo kriterijus. Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius – 1,

Statybos ir infrastruktūros plėtros

skyriaus vyriausioji specialistė            			( Parašas)					Kristina Gačionienė