Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos

 žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių

1 priedas

**Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Aukštakalnių kadastrinės vietovės dalies griovių remonto darbai**

**MELIORACIJOS DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS**

| Eil. Nr. | Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris | Numatoma darbų pradžia(metai, mėn., diena) | Numatoma darbų pabaiga(metai, mėn., diena) | Pastabos\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 440047660638, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 2. | 440047661860, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 3. | 731000030032, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 4. | 440024859638, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 5. | 440047661949, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 6. | 731000030074, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 7. | 731000030006, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 8. | 731000030130, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 9. | 731000030225, Vaštakai | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
|  |  |  |  |  |
| 1. | 731000030017, Čižiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
| 2. | 440043105806, Čižiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-6-1) |
|  |  |  |  |  |
| 1. | 731000030023,,Purpiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 2. | 731000030224, Purpiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 3. | 440022626102, Purpiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 4. | 731000030220, Purpiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 5. | 731000030033, Purpiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 6. | 440004539562, Purpiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 7. | 731000030188, Purpiškis | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
|  |  |  |  |  |
| 1. | 731000030029, Žvirbliškės | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 2. | 440026241450, Žvirbliškės | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 3. | 731000030021, Žvirbliškės | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 4. | 731000030079, Žvirbliškės | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 5. | 731000040095, Žvirbliškės | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 6. | 731000040113, Žvirbliškės | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
| 7. | 731000040102, Žvirbliškės | 2021-07-19 | 2021-11-30 | Sąnašų kasimas, augmenijos šalinimas, žiočių keitimas, pralaidų remontas (Š-2-3) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objekto statybos darbų vadovas | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(parašas) |   Deimantas Simėnas(vardas, pavardė) |

\* nurodoma, kokie darbai bus atliekami (pav.: drenažo remontas, sąnašų kasimas iš griovio)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_